NormaLis · Análisis Normativo

Resolución 1732/2026 vs Resolución 3100/2019

Agosto 2026 · Uso interno

Nota: Este análisis se basa en el borrador oficial del nuevo Manual de Habilitación (Tomo I, julio 2026, MinSalud) y los datos confirmados sobre la Res. 1732/2026 firmada el 5 de agosto de 2026. Verificar el texto oficial en el Diario Oficial una vez publicado.

# 1. Cuadro Comparativo: Res. 3100/2019 vs Res. 1732/2026

Los cambios más relevantes. "NUEVO" = categorías inexistentes en Res. 3100. "Crítico" = implica acción inmediata.

| Aspecto | Res. 3100/2019 | Res. 1732/2026 | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado normativo | Vigente (derogada c/transición 12 m.) | En vigor desde 5 agosto 2026 | Crítico |
| Estructura | 7 estándares habilitación | 7 estándares + Telemedicina (categ. autónoma) + Régimen Diferencial | Alto |
| Talento Humano | Perfiles por servicio + RETHUS | Idem + perfiles telesalud y extramural | Medio |
| Infraestructura | Requisitos físicos por servicio | Físicos + infraestructura digital (TIC, conectividad) | Alto |
| Dotación | Listados de equipos por servicio | Listados actualizados + dispositivos telemedicina | Medio |
| Medicamentos/Disp. | Gestión farmacéutica tradicional | Amplía: dispositivos médicos de telesalud | Medio |
| Procesos Prioritarios | Procesos clínicos por servicio | Idem + protocolos telesalud y régimen diferencial | Alto |
| Historia Clínica | Física o electrónica | HCE preferida; interoperabilidad requerida | Alto |
| Interdependencia | Servicios de apoyo por modalidad | Amplía: relaciones telemedicina ↔ presencial | Medio |
| Telemedicina | Modalidad dentro de servicios específicos | Categoría autónoma: sincrónica, asincrónica, telemonitoreo | NUEVO |
| Régimen Diferencial | No existía | IPS rurales/étnicas/fronterizas: requisitos simplificados | NUEVO |
| Extramural | Categoría existente | Reorganizado y ampliado con subcategorías | Medio |
| Códigos REPS | Códigos por servicio habilitado | Nuevos códigos para telemedicina y diferencial | Alto |
| Verificación | Secretarías de Salud — visita presencial | Idem + verificación documental digital | Medio |
| Período de gracia | N/A | 12 meses → hasta 5 agosto 2027 | Crítico |

# 2. Plan de Acción NormaLis — 12 Meses de Transición

Implementación incremental: cada paso agrega funcionalidad sin romper la operación existente bajo Res. 3100/2019.

Paso 1 — Diagnóstico y modo dual  (Meses 1–2)

→  Activar banner de transición normativa en el dashboard de todos los usuarios activos.

→  Crear flag normativa_version en Firestore (valores: "3100" | "1732") para cada IPS.

→  Publicar FAQ y artículo de blog explicando los cambios clave.

→  Mantener toda la funcionalidad existente intacta — sin romper nada.

Paso 2 — Actualización banco de preguntas y auditoría  (Meses 2–4)

→  Crear versión 1732 de areasDB (normalis-data-audit.js) con criterios actualizados.

→  Mantener versión 3100 — selector de versión permite elegir al usuario.

→  Actualizar normalis-chat.js con respuestas para los nuevos criterios.

→  Agregar preguntas específicas de Telemedicina y Régimen Diferencial.

Paso 3 — Módulo de Brecha (Gap Analysis)  (Meses 3–6)

→  Nuevo módulo /dashboard/brechas: compara estado actual vs. criterios 1732.

→  Clasifica automáticamente: Cumple / Brecha / No Aplica por cada criterio.

→  Genera plan de trabajo priorizado con fechas de cierre recomendadas.

→  Exporta PDF del análisis para presentar a la Secretaría de Salud.

Paso 4 — Plantillas, documentos y módulo Telemedicina  (Meses 5–8)

→  Actualizar generador de documentos con plantillas para Res. 1732/2026.

→  Crear módulo /dashboard/telemedicina: habilitación por tipo, dotación digital, HCE.

→  Nuevas plantillas: Protocolo de Telesalud, Consentimiento Informado Digital, Acta HCE.

→  Actualizar SG-SST con riesgos de infraestructura digital.

Paso 5 — Migración total y cierre de transición  (Meses 8–12)

→  Notificar a usuarios con 90 días de anticipación al cierre (agosto 2027).

→  Migrar registros de auditoría activos a criterios 1732.

→  Actualizar catálogo de códigos REPS con nuevas categorías.

→  Deprecar módulos exclusivos de 3100; histórico en modo lectura.

# 3. Comunicación a Usuarios

Texto listo para enviar por correo electrónico o mostrar como mensaje in-app en el dashboard.

──── INICIO DEL MENSAJE ────

Asunto: NormaLis — Cambio normativo: Res. 1732/2026 reemplaza la Res. 3100/2019

Estimado equipo de [Nombre IPS]:

Con fecha 5 de agosto de 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 1732 de 2026, que deroga y reemplaza integralmente la Resolución 3100 de 2019 — marco normativo base del Sistema Único de Habilitación en Colombia.

¿Qué cambia?

La nueva resolución mantiene los 7 estándares de habilitación, pero introduce tres grandes novedades: (1) la Telemedicina como categoría autónoma con tres tipos — sincrónica, asincrónica y telemonitoreo; (2) un Régimen Diferencial con requisitos simplificados para IPS rurales, étnicas y fronterizas; y (3) criterios actualizados de infraestructura digital e Historia Clínica Electrónica con interoperabilidad requerida.

¿Cómo afecta a su IPS?

El Ministerio otorgó un período de transición de 12 meses — hasta el 5 de agosto de 2027 — durante el cual su IPS puede continuar operando bajo Res. 3100/2019 mientras adapta su documentación y procesos. No hay sanción por operar bajo la norma anterior durante este período.

¿Qué hace NormaLis por usted?

Estamos actualizando la plataforma para acompañarle en cada paso. En los próximos meses encontrará:

✓  Módulo de Gap Analysis: compare su estado actual vs. los nuevos criterios 1732.

✓  Checklists de auditoría actualizadas con los nuevos estándares.

✓  Módulo de Telemedicina: gestión de los tres tipos de teleconsulta.

✓  Nuevas plantillas de documentos normativos (protocolos, consentimientos, actas HCE).

✓  Notificaciones automáticas con los hitos del período de transición.

Acción recomendada hoy: continúe operando con normalidad. No necesita hacer ningún cambio urgente. Le avisaremos cuando cada módulo esté disponible.

Para dudas, escríbanos a soporte@normalis.co

Atentamente,
Equipo NormaLis

──── FIN DEL MENSAJE ────

normalis.co · soporte@normalis.co · Agosto 2026